# ✅ MINH CHỨNG HOÀN HẢO - ĐÚNG QUY CHẾ

## Tiêu chí: Phát triển thêm tính năng mới

Kỳ báo cáo: Tháng 10/2026

## I. THÔNG TIN CHUNG

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Tiêu chí | Phát triển thêm tính năng mới |
| Người chịu trách nhiệm | ………………………. (Tech Lead) |
| Nhóm | Nhóm Phát triển phần mềm (Development Team) |
| Thời kỳ | Tháng 10/2026 (01/10 - 31/10) |

## II. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ

| Chỉ tiêu | Giá trị | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Mục tiêu (Target) | 10 cải | - |
| Ngưỡng tối thiểu (đạt yêu cầu) | 5 cải | - |
| Kết quả thực tế | 8 cải | ✅ VƯỢT NGƯỠNG TỐI THIỂU |
| Mức vượt | - | +3 cải (8 - 5 = 3) |
| Tiến độ đạt mục tiêu | - | 80% (8 / 10) |

## III. DANH SÁCH 8 TÍNH NĂNG HOÀN THÀNH

| STT | Tên tính năng | PR # | Merged | Status | Code Review | QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | User Authentication (OAuth2) | #2024 | 22/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2 | API Rate Limiting | #2031 | 25/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 | Database Pagination | #2045 | 28/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 4 | Email Notification System | #2052 | 18/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 5 | User Profile Management | #2063 | 20/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 6 | Advanced Search Filters | #2071 | 24/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 7 | File Upload Module | #2085 | 26/10 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 8 | Export to CSV/PDF | #2096 | 30/10 | ✅ | ✅ | ✅ |

## IV. CHI TIẾT KIỂM CHỨNG TỪNG TÍNH NĂNG

### ✅ FEATURE #1: User Authentication (OAuth2)

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2024 |
| Status | ✅ Merged |
| Merged Date/Time | 22/10/2026 16:45:30 PM |
| Commits | 7 commits (abc123f…def7890) |
| Lines Changed | +342 / -18 |
| Code Reviewer | John Doe (Senior Developer) |
| Reviewed Date | 22/10/2026 14:35:00 PM |
| Review Status | ✅ APPROVED |
| Comments | 2 comments (all resolved) |
| Unit Tests | ✅ 12/12 passed (jest –coverage: 94%) |
| Integration Tests | ✅ 5/5 passed (Postman API tests) |
| QA Engineer | Jane Smith (QA Lead) |
| QA Tested Date | 22/10/2026 17:00:00 PM |
| QA Status | ✅ APPROVED FOR PRODUCTION |
| QA Test Cases | 8/8 passed (manual + automated) |
| Performance Impact | No performance degradation (API response time: 125ms avg) |

### ✅ FEATURE #2: API Rate Limiting

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2031 |
| Merged Date | 25/10/2026 13:20:45 PM |
| Reviewer | Mike Chen (Architect) |
| Status | ✅ APPROVED 25/10 11:30 AM |
| Tests | ✅ 8/8 passed (100% coverage) |
| QA Status | ✅ APPROVED 25/10 14:00 PM |

### ✅ FEATURE #3: Database Pagination

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2045 |
| Merged Date | 28/10/2026 15:45:20 PM |
| Reviewer | Sarah Lee (Senior Backend Dev) |
| Status | ✅ APPROVED 28/10 13:15 PM |
| Tests | ✅ 10/10 passed (100% coverage) |
| QA Status | ✅ APPROVED 28/10 16:30 PM |

### ✅ FEATURE #4: Email Notification System

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2052 |
| Merged Date | 18/10/2026 10:30:15 PM |
| Reviewer | David Wilson (Tech Lead) |
| Status | ✅ APPROVED 18/10 09:00 AM |
| Tests | ✅ 15/15 passed (SendGrid API integration tests) |
| QA Status | ✅ APPROVED 18/10 11:45 AM |

### ✅ FEATURE #5: User Profile Management

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2063 |
| Merged Date | 20/10/2026 14:20:30 PM |
| Reviewer | Emily Brown (Senior Full-Stack Dev) |
| Status | ✅ APPROVED 20/10 12:00 PM |
| Tests | ✅ 18/18 passed (100% coverage) |
| QA Status | ✅ APPROVED 20/10 15:30 PM |

### ✅ FEATURE #6: Advanced Search Filters

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2071 |
| Merged Date | 24/10/2026 11:15:45 PM |
| Reviewer | Alex Johnson (Database Specialist) |
| Status | ✅ APPROVED 24/10 09:30 AM |
| Tests | ✅ 12/12 passed (Elasticsearch tests) |
| QA Status | ✅ APPROVED 24/10 13:00 PM |

### ✅ FEATURE #7: File Upload Module

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2085 |
| Merged Date | 26/10/2026 16:40:20 PM |
| Reviewer | Lisa Martinez (Senior Dev) |
| Status | ✅ APPROVED 26/10 14:15 PM |
| Tests | ✅ 11/11 passed (AWS S3 integration) |
| QA Status | ✅ APPROVED 26/10 17:45 PM |

### ✅ FEATURE #8: Export to CSV/PDF

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| GitHub PR Link | https://github.com/company/project/pull/2096 |
| Merged Date | 30/10/2026 13:55:10 PM |
| Reviewer | Robert Thompson (Architect) |
| Status | ✅ APPROVED 30/10 11:20 AM |
| Tests | ✅ 14/14 passed (ReportLab & pypdf tests) |
| QA Status | ✅ APPROVED 30/10 15:15 PM |

## V. TỔNG HỢP KIỂM CHỨNG

### A. Code Review Summary

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số PR được review | 8/8 (100%) |
| Tổng số approved | 8/8 (100%) |
| Trung bình thời gian review | 2-3 giờ |
| Số reviewer | 6 senior developers |
| Comments/Issues được resolve | 100% |

### B. Test Summary

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Unit Tests | 90/90 passed (100%) |
| Integration Tests | 48/48 passed (100%) |
| Code Coverage | Average 94% |
| QA Test Cases | 65/65 passed (100%) |
| Performance Tests | ✅ All passed (no degradation) |
| Security Tests | ✅ All passed (OWASP compliance) |

### C. QA Approval Summary

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số tính năng được QA test | 8/8 (100%) |
| Tổng số approved by QA | 8/8 (100%) |
| Trung bình thời gian QA | 1-2 giờ |
| QA Engineers | 3 people (Jane Smith, Mike Zhang, Lisa Brown) |
| Defects Found | 0 critical, 0 major, 2 minor (đã fix) |
| Status | ✅ READY FOR PRODUCTION |

### D. Deployment Status

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Staging Environment | ✅ Deployed & Tested |
| Production Readiness | ✅ Ready |
| Deployment Date | 31/10/2026 |
| Rollback Plan | ✅ In place |
| Monitoring Setup | ✅ Configured |

## VI. KIỂM CHỨNG CHÉO (Cross-Verification)

| Bước | Người kiểm chứng | Hành động | Kết quả | Ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Code Reviewer Team | Review & Approve PR | ✅ 8/8 approved | 18-30/10 |
| 2 | QA Team | Test on staging | ✅ 65/65 passed | 18-30/10 |
| 3 | Tech Lead | Verify deployment readiness | ✅ Ready for prod | 30/10 16:00 |
| 4 | Product Owner | Verify business requirements | ✅ All met | 31/10 09:00 |

## VII. TÍNH TOÁN & SO SÁNH

### A. Tính toán chi tiết

Tổng tính năng hoàn thành: 8 cải
Tối thiểu yêu cầu: 5 cải
Mục tiêu: 10 cải

Vượt ngưỡng tối thiểu: 8 - 5 = +3 cải
Tiến độ đạt mục tiêu: 8 / 10 = 80%

### B. So sánh với KPI

| Chỉ tiêu | Giá trị | Kết quả | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngưỡng tối thiểu | ≥ 5 cải | 8 cải | ✅ VƯỢT +3 |
| Mục tiêu | 10 cải | 8 cải | ⚠️ Chưa đạt (80%) |
| Chất lượng | - | 100% test passed | ✅ XUẤT SẮC |
| Tiến độ | - | 8 tính năng trong 31 ngày | ✅ NHANH |

## VIII. GIẢI THÍCH KẾT QUẢ

### Tại sao 8 tính năng thay vì 10?

Nguyên nhân: 1. Thay đổi yêu cầu từ business (01-10/10): Tăng scope từ 2 tính năng (từ 10 → 8 ban đầu) 2. Sự cố hạ tầng network (22/10 14:35-14:49): Downtime 14 phút, ảnh hưởng release timeline 3. Quality over quantity: Quyết định focus vào chất lượng cao thay vì đua số lượng

Lợi ích của quyết định này: - ✅ 8 tính năng đều đạt chất lượng production-ready (100% test pass) - ✅ Không có defect critical/major (chỉ 2 minor đã fix) - ✅ Tất cả đều đã deploy thành công - ✅ Vượt ngưỡng tối thiểu 3 cải (8 > 5) - ✅ Đạt 80% mục tiêu cao (8 / 10)

### Kế hoạch tháng 11

- 2 tính năng còn lại sẽ triển khai trong tháng 11/2026

- Dự kiến hoàn thành 10+ tính năng cumulatively

## IX. BẰNG CHỨNG & TÀI LIỆU

| Bằng chứng | Vị trí | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| GitHub Repository | github.com/company/project | 8 merged PRs |
| Build Pipeline | ci.company.local/jenkins | All builds passed ✓ |
| Test Results | github.com/company/project/actions | 138/138 tests passed ✓ |
| QA Report | QA System (Link cụ thể) | 65/65 test cases passed ✓ |
| Code Coverage | SonarQube Dashboard | 94% average coverage ✓ |
| Deployment Log | Production Dashboard | 8 deployments successful ✓ |

## X. KẾT LUẬN

### Tóm tắt Kết quả

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tính năng hoàn thành | 8 cải |
| Ngưỡng tối thiểu (5 cải) | ✅ VƯỢT +3 |
| Mục tiêu (10 cải) | ⚠️ 80% (8/10) |
| Chất lượng | ✅ 100% TEST PASS |
| QA Approval | ✅ APPROVED FOR PRODUCTION |
| Deployment Status | ✅ DEPLOYED & LIVE |

### Đánh giá Final

✅ TIÊU CHÍ ĐẠT YÊU CẦU

- ✅ Vượt ngưỡng tối thiểu (8 cải > 5 cải)

- ✅ 100% code review approved

- ✅ 100% test pass (138/138)

- ✅ 100% QA approved

- ✅ 0 critical defect, 0 major defect

- ✅ All features deployed to production

- ✅ Full documentation & monitoring in place

Mức độ: XUẤT SẮC (Excellent)

## XI. CHỮ KÝ & XÁC NHẬN

Ngày lập báng cáo: 31/10/2026

| Vai trò | Tên | Ngày ký | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập báng cáo | (Senior Developer) | 31/10/2026 | ____________ |
| Code Review Lead | John Doe | 31/10/2026 | ____________ |
| QA Lead | Jane Smith | 31/10/2026 | ____________ |
| Tech Lead/Manager | David Wilson | 31/10/2026 | ____________ |
| Director | (Executive) | 31/10/2026 | ____________ |

## XII. HƯỚNG DẪN KIỂM CHỨNG

Để kiểm chứng báng cáo này, vui lòng:

- Truy cập GitHub: Vào từng PR link (PR #2024, #2031, #2045, v.v.) để xem:

  - Code changes

  - Code review comments & approval

  - Test results

  - Commit history

- Kiểm tra Test Results: Truy cập CI/CD pipeline để xác nhận:

  - 138 tests passed

  - 94% code coverage

  - No failed builds

- Xác nhận QA: Kiểm tra QA report trong hệ thống để xác nhận:

  - 65 test cases executed

  - All passed

  - QA sign-off

- Verify Production: Kiểm tra hệ thống production để xác nhận:

  - 8 features are live & working

  - No errors in application logs

  - Performance metrics normal

📌 Báng cáo này đáp ứng 100% yêu cầu quy chế và sẵn sàng để kiểm toán.